내부결재

수신: 내부결재 (CEO)  /  발신: 총괄 디렉터

제목: 별지 제15호 0% 채움 경로·진단품질 v2 확정 승인

1. 안건

가. 세대점검 출력물을 CEO 절대기준(별지 제15호 0% 변경, 진짜 진단·총평)에 맞게 재설계할 기술 경로와 품질기준안 v2를 확정하는 건.

2. 배경

가. 관련: CEO 지시(2026. 9. 22.) — 별지 제15호 0% 변경만 허용, 진단·종합총평 나열 불가, 어설프면 처음부터 불가.

나. 2026. 9. 22. 샘플은 유사 재구성 서식·나열형 진단으로 불합격. 재샘플·본작업 동결 중.

다. 서비스·제품팀 품질기준안 v2 초안, IT·디지털팀 원본 채움 경로 분석 완료(실행·코드 수정 없음).

3. 부서 의견

가. 서비스·제품팀: 현 샘플·v1 폐기. v2는 게이트 A(서식 0%·F01~F14), B(진단 4절·총평 문단), C(한 줄 ×면 폐기)로 전면 개정.

나. IT·디지털팀: 현 구조는 satori로 새로 그린 뒤 pdf-lib PDF라 아키텍처 자체가 0% 기준 불합격. 후보 A(고시 PDF 불변 배경 + 좌표 스탬프) 권고. B(HWP 기입)는 서버 자동화 어려움. C는 A 변형(AcroForm). satori 재구성은 비권고.

4. 제안

가. 품질기준안 v2를 파일럿 검수 기준으로 확정한다.

나. 1페이지 기술 경로는 후보 A(고시 PDF 불변 배경 + ○·×·/·기입란 좌표 스탬프)로 확정한다.

다. 2페이지 AI 진단은 별첨으로 분리하고, v2의 진짜 진단·총평 구조를 따른다.

라. 승인 후 클로드에 A+v2 반영 재샘플만 지시하고, IT·서비스 재검수 후 최종 승인 전까지 본작업·배포를 하지 않는다.

마. 후보 B·C·satori 재구성은 이번 파일럿에서 채택하지 않는다(필요 시 별도 기안).

5. 리스크

가. 좌표 스탬프 폰트·비고 길이로 원본 칸이 깨질 수 있음 → 셀 클리핑·좌표표·픽셀 마스크 검수로 완화.

나. A 경로라도 F01~F14·육안 나란히 보기를 통과하지 못하면 다시 불합격 처리.

다. HWP 원본 파일 자체를 보관·제출해야 하는 요구가 생기면 B를 별도 안건으로 올린다.

6. 필요 승인

가. 승인 항목

1) 품질기준안 v2 확정

2) 기술 경로 후보 A 확정

3) 승인 후 재샘플(클로드) 진행 허용 — 본작업·배포는 재검수·CEO 최종 승인 전 금지

나. 반려·수정 시: 경로 B/C 재검토 또는 파일럿 중단을 별도 지시

붙임  1. 진단출력_품질기준안_v2_CEO절대기준 1부.

2. CEO절대기준_미달요지_20260922 1부.

3. IT_ORIGINAL_FILL_PATHS_20260922 1부.

4. REQUIREMENTS_CEO_0pct_20260922 1부.

끝.